1. **DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| # Requerimiento Principal: |  |
| # Anexo(s): | 3 |
| Nombre del Proyecto: | PLD |
| Líder del Proyecto: | Carlos Minor Rodríguez |
| Fecha de Aceptación: | 12/04/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Área Participante | Persona Responsable |
| Promoción | Gustavo Guzmán Grajales |
| Captación | Alberto Moreno Lerma |
| Fiduciario | Ernesto Fragoso Montaño |

1. **RESULTADO DEL PROYECTO**

Tiempos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio Planeado: | 21/01/2013 | Fin Planeado: | 15/03/2013 | Duración Planificada(hrs): | 567 |
| Inicio Real | 21/01/2013 | Fin Real: | 11/04/2013 | Duración Real (hrs): | 759 |

Entregables:

|  |
| --- |
| Módulo de lista restringida, módulo configurador, módulo de control y un módulo de mantenimiento |

Logros Alcanzados:

|  |
| --- |
| Un sistema que permita identificar personas que cuentan con antecedentes en las bases de Prevención de Lavado de Dinero y que da lugar a la institución de tomar decisiones respecto a las incidencias que se encuentren en sus sistemas. |

Logros no Alcanzados:

|  |
| --- |
|  |

1. **DECLARACIÓN DE ACEPTACION**

*El presente constituye una constancia de la comprensión y aceptación del término de las fases y por tanto cierre del proyecto, de acuerdo a las especificaciones y cambios realizados durante ciclo de vida del mismo. Teniendo la solución implementada y en funcionamiento en el ambiente de producción a la firma de este documento.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Gustavo Guzmán Grajales |  | Ernesto Fragoso Montaño |
| *Promoción* |  | *Fiduciario* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Alberto Moreno Lerma |  | Carlos Minor Rodríguez |
| *Captación* |  | *Sistemas* |

Comentarios Adicionales:

|  |
| --- |
|  |